Dưới đây là lời giải chi tiết cho bài tập [Vận dụng cơ bản - 1] SỬA LỖI BUỔI PLANNING POKER CHO CÁC CHỨC NĂNG ĐẶT XE:

Phần 1 - Phân tích các PBI (P1 – P5)

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Thẻ lệch nhau không lấy giá trị trung bình; Kết quả chốt phải là một giá trị trên thang Fibonacci của đội. | Con số 4 SP không nằm trên thang Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21), làm sai lệch quy chuẩn ước lượng tương đối của đội. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner (PO) làm rõ giá trị và phạm vi, không được trực tiếp quyết định số SP. | Mất đi ý kiến đánh giá kỹ thuật từ các Developer, dẫn đến nguy cơ rủi ro tích hợp ví điện tử bị bỏ sót. |
| P3 | Hợp lý | (Không vi phạm) | Đội đã thảo luận dựa trên mức cao/thấp, làm rõ điểm chưa thống nhất và đồng thuận chọn lại mức 5 SP trên thang. |
| P4 | Chưa hợp lý | Story Point là độ lớn tương đối, không được quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày. | Tạo áp lực tâm lý, biến SP thành "đơn vị thời gian" trá hình và gây cản trở cho các đợt ước lượng sau. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa đủ rõ thì phải làm rõ thêm trước khi ước lượng; Không chốt theo đa số khi chưa thảo luận kỹ rủi ro. | Chấp nhận đưa vào một PBI còn mơ hồ về nghiệp vụ (chưa rõ việc dùng chung mã khuyến mãi), dễ dẫn đến trễ hạn hoặc làm sai yêu cầu. |

Phần 2 - Hướng dẫn sửa lỗi cho từng PBI

- P1 (Đăng nhập bằng số điện thoại):

Đội không được lấy trung bình thành 4 SP. Những người cho điểm cao (5) và thấp (3) cần giải thích lý do, sau đó cả đội thảo luận lại để chốt một con số chính xác nằm trên thang Fibonacci (ví dụ 3 hoặc 5 SP).

- P2 (Thanh toán bằng ví RikkeiPay):

Product Owner (Đức) phải trả lại quyền ước lượng cho các Developer. Các Developer cần trao đổi về rủi ro tích hợp, sau đó tiến hành bỏ phiếu lại kín và lật đồng thời để tìm ra mức điểm đồng thuận.

- P4 (Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ):

Đội cần giữ nguyên kết quả 13 SP nhưng phải xóa bỏ hoàn toàn ghi chú quy đổi cứng "13 SP = 52 giờ". Cần thống nhất rằng SP chỉ là độ lớn tương đối để lập kế hoạch, không phải thước đo thời gian làm việc cố định.

- P5 (Áp mã giới thiệu bạn bè):

Dừng ngay việc chốt theo đa số khi có điểm chưa rõ. Product Owner có trách nhiệm làm rõ ngay các quy tắc nghiệp vụ (mã giới thiệu có được dùng chung với khuyến mãi khác hay không), sau đó đội mới tiến hành vòng bỏ phiếu Planning Poker mới.